ספר היער

גרסה מז'ורית 3.0 עולה לאוויר 7.5.26

פרונט ובאק של אבינעם סבע ומידד חוזה

אחרי עלייה של גרסה 3.0 דרוש אדם לטיוב נתונים שיחליף את אילון כלב, אחרת פרוייקט ספר יער יוקפא

ניהול אזור

מודול פיקוח

דן בן עמרם גיא נזרי בפרונט ומיכאל לאב

4 מודולים: ניהול אירועי פיקוח, BI, ניהול הזמנת אמצעי תצפית ומלאי, ניהול ת"ע

רק מודול אירועי פיקוח מפותח ע"י צוות GIS!

תאריך סיום 31.12.26

מודול שריפות

דן בן עמרם ורועי אלגביש (מיפוי אוטומטי של שטח שרוף), אינדקס מוסכם לסיכון שריפות

מודול שריפות כולל 4 תתי מודולים: תיעוד שריפה, תחקור שריפה, היערכות לעונת השריפות, תובנות עתידיות

תאריך סיום 30.3.27

מודול קליטת קהל

רחל משולם ומיכאל לאב

צפי לרבעון 3 - קיקאוף

תכנון מפורט – טיפול יערני (דילול)

רחל משולם ורחל אנגלרד

תאריך סיום 30.5.26

טיפול יערני דיווח מהשטח – תעודת משלוח/יומן עבודה

רחל משולם ורד שאשו (Backend)

(כולל תכולה חדשה של התממשקות לשירות חיתום רוחבי וSMS)

סיום פיתוח 30.8.26

סקר קדם ואחרי טיפול יערני (דילול)

עד סוף החודש הדרישה מאושרת לפי רונן דנציגר והלקוח

רחל משולם ורחל אנגלרד

תאריך סיום 15.8.26

סקר קליטה והישרדות

דרישת לקוח לא מאושרת

רחל משולם ורחל אנגלרד

70 ימי פיתוח

תכנון מפורט נטיעות

דרישת לקוח טרם אושרה

צפי לתחילת פיתוח 30.6.26

רחל משולם ורחל אנגלרד

דיווח מהשטח נטיעות

רועי אלגביש ורד שאשו

תחילת פיתוח 30.9.26

כריתה ונטילה של משרד החקלאות

אין דרישת לקוח

60 ימי פיתוח

בקשה למידע מגורמי חוץ (כולל ממשק לשירות ספקים 2.2 רוחבי ומילוי פרטים אוטומטי)

בפיתוח

אורי אורן וגיא נזרי

תאריך סיום פיתוח 15.5.26

קליטת תכניות אדריכליות וחכירה

מוקפא

קש"פ

אורי אורן

דרישת לקוח מאושרת

צפי לתחילת פיתוח 15.5.26

70 ימי פיתוח

עדכון דינמי של נתוני קדסטר ממפ"י

ורד שאשו מידד חוזה

צפי לסיום פיתוח 30.05.26

הוספת נכסי קק"ל המנוהלים ע"י הימנותא למנגנון יירוט ודוחות של מערכת שמירה תכנונית

ורד שאשו

תחילת פיתוח 30.5.26

צפי לסיום: 21.6.26

מערכת לניהול הידע ובקרת פרוייקטים ביחידת ממ"ג

מידד חוזה

סיום פיתוח והטמעה 30.5.26

אינטגרציה Salesforce GIS –

ורד שאשו ורחל אנגלרד

צפי תחילת פיתוח 15.8.26

צפי סיום פיתוח 30.12.26

פיתוח על גבי גרסת מפתחים EXB – יומני עבודה אגף ייעור

צפי סיום פיתוח 30.12.26

מיכאל לאב